АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 37

09.04.2013                                                                                                      х. Хуторской

| О проведении месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Кировского сельского поселения. |  |
| --- | --- |

В целях улучшения санитарного состояния , необходимостью проведения работ по благоустройству и санитарного содержания территории Кировского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести на территории Кировского сельского поселения  с 10.04.2013г по

10.05.2013г месячник по благоустройству и наведению порядка в жилом секторе, и на объектах производственной и непроизводственной сферы и прилегающим к ним территориям.

2.Руководителям предприятий и организаций провести первоочередные  мероприятия по уборке  прилегающих и закрепленных территорий.

3.Всем жителям поселения  провести уборку территорий  прилегающих к домовладениям (15м вокруг двора ) и поддерживать ее в хорошем санитарном состоянии (отсутствие мусора, сорняков, ненужной растительности перед домом, а также навоза глины, песка, дров, металлалома и других ненужных материалов).

4.Утвердить состав штаба по благоустройству и санитарной очистке территории Кировского сельского поселения.

Глава Кировского сельского поселения                        Л.А.Кузьмина

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

Администрации Кировского сельского

поселения от 09.04.2013 №37

Состав

штаба по благоустройству и санитарной очистке территорий

Кировского сельского поселения.

Председатель: Кузьмина Л.А – глава Кировского сельского

поселения

Члены штаба:

Щербинина С.В. – специалист Кировского сельского поселения

Гиренко Т.М. - специалист Кировского сельского поселения

Ромащенко Т.П. - специалист Кировского сельского поселения

Нищеменко Л.И.- победитель конкурса 2012г «Лучший дворик»

Худикова А.Г. –директор ГУРО СП «Зимовниковского района»

Умахаджиева З.А. - директор магазина в п.Красностепном

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Кировского сельского поселения

от 09.04.2013 № 37

ПЛАН

мероприятий по благоустройству территории Кировского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение субботника: уборка территорий, побелка деревьев, высадка саженцев в парковой зоне | 11.04.2013 12.04.2013 | Глава администрации Кировского сельского поселения |
| 2. | Приведение в порядок памятников участникам ВОВ, кладбищ, завоз песка на кладбища | до 30.04 | Глава администрации Кировского сельского поселения |
| 3. | Уборка закрепленных и придомовых прилегающих территорий | до 20.04 | Руководители предприятий, жители поселения |
| 4. | Вывоз навоза придомовых территорий | до 05.05 | частные лица |
| 5. | Побелка деревьев в парковой зоне | 11.04 12.04 | Глава администрации Кировского сельского поселения |
| 6. | Уборка обочин дорог от мусора | 11.04 12.04 | Глава администрации Кировского сельского поселения |