РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019                                         №  65                           х.Хуторской

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Кировского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

за  1–е полугодие 2019 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кировского сельского поселения от 01.10.2018 года № 79 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского сельского поселения» и от 01.10.2018 № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кировского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за  1–е полугодие 2019 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за собой.

Глава Администрации

Кировского сельского поселения                                                 И.И.Безрукова

Приложение

к постановлению

Администрации

Кировского сельского поселения

от 08.07.2019 № 65

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 1–е полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Главный специалист Медведева Е.А. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 417,0 | 417,0 | 0 | 417,0 заключение контракта запланировано на июль 2019 года |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Работы по восстановлению и ремонту линий электрических сетей наружного (уличного) освещения и увеличение их протяженности. | Главный специалист Медведева Е.А. | Увеличение и улучшение освещенности электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 417,0 | 417,0 | 0 | 417,0 заключение контракта по текущему ремонту линий уличного освещения запланировано на июль 2019 года |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. |  |  | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». | Главный специалист Медведева Е.А. | X | X | X | - | - | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых работ, предшествующих установке/ замене | Главный специалист Медведева Е.А. | обеспечение расчетов уличного освещения за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Приобретение/ замена энергосберегающего оборудования и материалов для уличного освещения | Главный специалист Медведева Е.А. | Текущий ремонт уличного освещения, замена энергосберегающих лампочек, фотореле | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  | Текущий ремонт уличного освещения, замена энергосберегающих лампочек, фотореле. | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Главный специалист Медведева Е.А. | X | X | X | 417,0 | 417,0 | 0,0 |  |

Глава Администрации

Кировского сельского поселения:                                                                                                                                     И.И.Безрукова