РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 27

22.03.2019 х.Хуторской

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной Программы Кировского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Кировского сельского поселения от 01.10.2018 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кировского сельского поселения»

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной ПрограммыКировского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кировского сельского поселения.  
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста Е.А.Медведеву.

Глава Кировского

Администрации сельского поселения И.И.Безрукова

Постановление вносит

Главный специалист

Е.А.Медведева

Приложение

к постановлению

Администрации Кировского

сельского поселения

от22.03.2018№27

Отчет о реализации

муниципальной ПрограммыКировского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

За 2018 год

I.Основные результаты реализации в 2018 году муниципальной ПрограммыКировского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Основная цель Программы - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Кировского сельского поселения, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кировского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение её задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Охрана окружающей среды в Кировском сельском поселении»;

Подпрограмма 2:«Система управления отходами на территории Кировского сельского поселения»

На реализацию муниципальной программыв 2018 году было запланировано 28,8 тыс. рублей, исполнение составило 28,8 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил 100 процента.

II. Результаты реализации основных мероприятийподпрограмм

муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2018году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1: «Охрана окружающей среды в Кировском сельском поселении»;

Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий, которые были реализованы в полном объеме.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

В течении 2018года: обеспечивалось повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан. Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществление основной цели – соблюдение санитарных правил исследования воды рек, обработка территории от клещей, удаление сорных и карантинных растений на территории поселения.

Подпрограмма 2: «Система управления отходами на территории Кировского сельского поселения»

Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, которое было реализовано в полном объеме.

В течении 2018года: обеспечивалось улучшение экологической обстановки в Кировском сельском поселении.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2018 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в полном объёме и в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объём финансирования муниципальной программы в 2018году составил 28,1тыс. рублей, при плановых назначениях 28,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы представлены в приложении №2.

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программыв 2018 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении №3.

VӀ. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2018году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается наосновании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равна 1,0

значение критерия по показателю (индикатору) 2. равна 1,0

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равна 1,0

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равна 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение № 3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эбюд=28,1/28,1х100%=100,0 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

С 1 января 2019 года вступила в действие новая муниципальная программа Кировского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», которая разработана на период до 2030 года и утверждена Постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 10.12.2018 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Кировского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Кировского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

СВЕДЕНИЯ

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя /ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Кировском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  Организация работ по отнесению отходов к определенному классу | Администрация Кировского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение уровня защищенности окружающей среды | повышение уровня защищенности окружающей среды | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  Обработка территории от клещей, удаление сорных и карантинных растений на территории поселения | Администрация Кировского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение экологической обстановки сельского поселения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | Проведение противоклещевых обработок на территории сельского поселения, информирование населения о состоянии окружающей среды на сходах граждан | - |
| Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Кировского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 2.1.  Ликвидация несанкционированной свалки | Администрация Кировского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение экологической обстановки | Проведеналиквидация несанкционированной свалки | - |

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Кировского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2018г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды  и рациональное природопользование» | Всего | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| местный бюджет | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Кировском сельском поселении» | Всего | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| местный бюджет | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Основное мероприятие 1.1.Организация работ по отнесению отходов к определенному классу | Всего | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| местный бюджет | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Основное мероприятие 1.2.Обработка территории от клещей, удаление сорных и карантинных растений на территории | Всего | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| местный бюджет | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Подпрограмма 2. «Система управления отходами на территории Кировского сельского поселения» | Всего | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| местный бюджет | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Основное мероприятие 2.1.Ликвидация несанкционированной свалки | Всего | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| местный бюджет | 13,3 | 13,3 | 13,3 |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кировского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Показатель 2. Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | проценты | 80 | 80 | 80 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Кировском сельском поселении» | | | | | |
| 3 | Показатель 1.1. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Кировского сельского поселения» | | | | | |
| 4 | Показатель 2.1. Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | проценты | 80 | 80 | 80 | - |