РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.07.2021                                            №    69                                 х.Хуторской

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Кировского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

за  1-е полугодие  2021 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кировского сельского поселения от 01.10.2018 года № 79 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского сельского поселения» и от 01.10.2018 № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кировского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за  1-полугодие  2021 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Кировского сельского   поселения                                               И.И.Безрукова

Приложение

к распоряжению

Администрации

Кировского сельского поселения

от 23.07.2021 № 69

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 1-полугодие  2021 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». | Главный специалист Калашникова Г.Н. | X | X | X | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых работ, предшествующих установке/ замене | Главный специалист Калашникова Г.Н. | обеспечение расчетов уличного освещения за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | - | - | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 тыс. рублей текущий ремонт сетей уличного освещения запланирован на 3-4 квартал 2021 года |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение/ замена энергосберегающего оборудования и материалов для уличного освещения | Главный специалист Калашникова Г.Н. | освещения, замена энергосберегающих лампочек, фотореле, электросчетчиков. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. |  | Текущий ремонт уличного освещения, замена энергосберегающих лампочек, фотореле, электросчетчиков | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Главный специалист Калашникова Г.Н. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения(включая разработку локальных смет на текущий ремонт уличного освещения) | Главный специалист Калашникова Г.Н. | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 тыс. рублей запланировано на 3 -4 квартал 2021 года |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. |  |  | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Главный специалист Калашникова Г.Н | X | X | X | 3500,0 | 350,0 | - |  |

Глава Администрации

Кировского сельского поселения                                                                                                                                                             И.И.Бнзрукова